СОДЕРЖАНИЕ

1	Перечень терминов и сокращений	4

2	Основные положения	8

3	Участники согласования	9

3.1	Обязательные участники согласования	9

3.2	Комитет по изменениям	9

3.3	Менеджер сервиса	10

3.4	Менеджер изменений	10

3.5	Функциональный заказчик	10

3.6	Исполнитель	10

4	Порядок действий при согласовании работ	11

Приложение 1. Схема процесса согласования и проведения технологических пауз					  			      17

Перечень терминов и сокращений

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АПО | Аппаратное программное обеспечение. |
| Базовое программное обеспечение (БПО) | Существующее коммерчески доступное программное обеспечение (набор коммерчески доступного программного обеспечения), используемое для создания и развития ИС и (или) необходимое для ее функционирования. |
| Выпускающий редактор | Рабочая группа, выполняющая функции выпускающего редактора Федерального казначейства. |
| ГИИС ЭБ | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет». |
| ЕИС | Единая информационная система в сфере закупок. |
| RFC | Запрос на изменение. Отдельный процесс согласования, фиксации хода исполнения, фиксации результатов проверки работ, проводимых на инфраструктуре, системном, базовом или прикладном программном обеспечении информационной системы. |
| Инициатор | Исполнитель либо сотрудник ИТ-подразделения ЦАФК, МОУ ФК или ФКУ «ЦОКР», инициирующий согласование ТП. |
| Информационная система (ИС) | - Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. Информационная система может включать в себя несколько подсистем. |
| Инцидент | - Обращение, связанное с любым событием, которое не укладывается в рамки нормального предоставления сервиса и при этом влияющее (или способное оказать влияние) на снижение качества сервиса или полное прекращение его предоставления, а также критические сообщения от систем мониторинга, ошибки и сбои в работе ППО. |
| Исполнитель | Организация, ответственная за обслуживание оборудования и/или программного обеспечения ФК в рамках услуг (работ) оказываемых (выполняемых) по Государственному контракту, включая работы по установке согласованных изменений. |
| Каталог сервисов | Внутренний документ ФК, определяющий перечень ИТ-сервисов, пофамильно состав сотрудников Исполнителей, ФК, МОУ ФК, ФКУ «ЦОКР», назначенных для исполнения различных ролей в ходе эксплуатации ИТ-систем ФК. |
| Комитет по изменениям (КпИ) | Совещательный орган, представляющий собой группу специалистов из сотрудников ЦАФК и ФКУ «ЦОКР», которые уполномочены принимать решения (в том числе в формате электронного согласования в СУЭ ФК или по электронной почте) по изменению сервиса, предоставлять экспертне рекомендации и оценивать результаты проведенных изменений. |
| ЛК | Личный кабинет. Рабочая область, характеризующаяся набором функций и информационных ресурсов, доступных авторизованным пользователям зарегистрированной организации в соответствии с назначенными им правами доступа. |
| Менеджер изменений | Сотрудник ФКУ «ЦОКР», осуществляющий общее руководство процессом согласования ТП, выполнения Заявок с категорией «Запросы на изменения», «Заявки по ТП», «Рабочее задание». Менеджер изменений отвечает за функционирование процесса, соблюдение всеми участниками процесса требований по его выполнению и разрешение конфликтных ситуаций. |
| Менеджер сервиса ППО/АПО/БПО/СПО | Сотрудник ФКУ «ЦОКР», ответственный за эксплуатацию ППО/АПО/БПО/СПО и за согласование ТП в работе ППО/АПО/БПО/СПО в своей части. |
| Менеджер событий | Сотрудник ФКУ «ЦОКР», отвечающий за обнаружение отклонений наблюдаемых параметров мониторинга от заданной нормы в ИС, а также за контроль технических и технологических показателей, пользовательских транзакций, а также соответствие показателей назначения каждой из ИТ - систем. |
| МОУ ФК | Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства. |
| Ответственный за эксплуатацию | Сотрудник ЦАФК или ФКУ «ЦОКР», осуществляющий контроль за надлежащим оказанием услуг по обеспечению функционирования системы, ее сопровождению и обслуживанию. |
| ПАК | Программно – аппаратный комплекс. |
| Патч | Обновление ППО, включая сопроводительную документацию, содержащее изменение отдельных функций ППО. |
| ПиМ | Программа и методика испытаний. |
| ППО | Прикладное программное обеспечение. |
| ПС | Промышленная среда. |
| Регрессионное тестирование | Вид тестирования системы (подсистемы), направленного на обнаружение ошибок в ранее протестированных версиях и/или на подтверждение работоспособности критически важного функционала изменяемого ППО после внесения изменений. |
| СМЭВ | Единая система межведомственного электронного взаимодействия. |
| СПО | Системное программное обеспечение - комплекс программ, которые обеспечивают эффективное управление компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны которого аппаратура, а с другой - приложения пользователя. В отличие от прикладного программного обеспечения, системное не решает конкретные прикладные задачи, а лишь обеспечивает работу других программ, управляет аппаратными ресурсами вычислительной системы. |
| СУВВ | Система управления выпуском версий подсистемы управления жизненным циклом СУЭ. |
| СУЭ | Система управления эксплуатацией Федерального казначейства. |
| ТП | Технологическая пауза. |
| ФК | Федеральное казначейство. |
| ФКУ «ЦОКР» | Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России". |
| Функциональное тестирование | Вид тестирования системы (подсистемы), проводимого в целях проверки отдельных реализованных функциональных требований. |
| Функциональный заказчик | Структурное подразделения ЦАФК, ответственное за организацию исполнения функции ФК и/или ФКУ «ЦОКР» и/или пользователя ГИС, в целях автоматизации которого создается (развивается) ИС согласно Матрице ролей. |
| Функциональный интегратор | Структурное подразделения ЦАФК, ответственное за поддержание ИТ-сервиса в актуальном состоянии в части его соответствия нормативно-правовым актам, функциональным и техническим требованиям, предъявленным на этапе разработки. |
| ЦАФК | Центральный аппарат Федерального казначейства. |

Основные положения

Технологическая пауза – время, выделенное для выполнения работ на ПАК, требующих остановки сервисов, либо приводящих к снижению производительности Системы в целом, или отдельных ее компонентов, либо работ, которые потенциально могут привести к остановке или снижению производительности ИТ сервисов.

Технологическое окно – интервал времени, предопределенный в качестве разрешенного времени для проведения технологических пауз. На этапах опытной эксплуатации и ввода в эксплуатацию доработок функционала подсистем ГИИС ЭБ технологическое окно для сервисов ГИИС ЭБ:

- ежедневно – с 20:00 до 02:00 следующего дня;

- в выходные и праздничные дни – с 0:00 до 24:00

Время – Московское.

Экстренная технологическая пауза - время, выделенное для выполнения работ, проводимых с целью предотвращения аварии или устранения последствий аварии, и требующих остановки сервисов.

Данный порядок регламентирует действия сотрудников Исполнителей и сотрудников подразделений ЦАФК, МОУ ФК и ФКУ «ЦОКР» при согласовании, проведении и оценке результатов проведения ТП всех принятых в эксплуатацию ИТ-сервисов ФК.

Инициатор, обязан согласовать следующие виды работ, производимых на ПАК  ЦАФК, МОУ ФК или ФКУ «ЦОКР»:

- перезагрузка ППО;

- перезагрузка АПО, СПО, БПО;

- системные изменения;

- инфраструктурные изменения;

- архитектурные изменения;

- изменение настроек и конфигураций;

- прикладные изменения (включая установку патчей, версий ППО);

- восстановление работоспособности при авариях;

- любые другие работы, требующие остановки сервисов.

Согласование технологических пауз может быть проведено только на основании запросов на изменение (RFC) в СУВВ.

Участники согласования

Обязательные участники согласования

В согласовании проводимых работ в ЦАФК, МОУ ФК и ФКУ «ЦОКР» задействованы следующие участники:

- менеджер сервиса (ответственный за эксплуатацию);

- менеджер изменений;

- функциональный заказчик;

- технолог;

- ответственный за эксплуатацию;

- исполнитель.

Необходимость в согласовании ТП сотрудниками МОУ ФК возникает при:

- работах с ИС ГИИС ЭБ;

- если место проведения ТП –  МОУ ФК;

- внесении изменений в  функционал, с которым работает МОУ ФК.

Комитет по изменениям

Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в ходе согласования проводимых работ в ЦАФК, МОУ ФК и ФКУ «ЦОКР» создается Комитет по изменениям.

В Комитет по изменениям входят:

- менеджер сервиса (Ответственный за эксплуатацию в части ППО/БПО);

- менеджер операционного сервиса (Ответственный за эксплуатацию в части АПО/СПО/СУБД/БД/СХД);

- ответственный за информационную безопасность;

- функциональный заказчик;

- функциональный интегратор;

- менеджер изменений;

- менеджер событий (согласование не требуется);

- выпускающий редактор;

- ответственные сотрудники МОУ ФК.

Для оперативного взаимодействия участников КпИ используется группа рассылки CAB@roskazna.ru

Менеджер сервиса

Менеджером сервиса, ответственным за согласование работ по внесению изменений в части полноты представленных артефактов, документации, соблюдения обязательных условий при проведении ТП, назначается сотрудник согласно Каталогу сервисов.

Менеджер изменений

Менеджером изменений при проведении ТП, ответственным за общее руководство процессом, в том числе процессом согласования (порядок, своевременность согласования), отсутствие конфликтов в работе Исполнителей, назначается сотрудник согласно Каталогу сервисов.

Функциональный заказчик

Функциональным заказчиком назначается сотрудник согласно Матрице ролей (Приказ Федерального казначейства от 29 мая 2018 г. №143) при эксплуатации ИС ФК. Функциональный заказачик при согласовании ТП отвечает за соответствие времени проведения работ требованиям текущих бизнес-процессов пользователей соответствующей ИС.

Исполнитель

Исполнитель для согласования и руководства процессом внесения изменений в ходе ТП назначает своего сотрудника, который отвечает за наличие, достаточность и квалификацию ресурсов Исполнителя в согласованное время проведения ТП, выполнение сотрудниками Исполнителя требований сопроводительной документации к изменению, соответствие проводимых работ согласованному перечню, корректное отражение хода работ, информирование и фиксацию результатов проведения работ.

Порядок действий при согласовании работ

- Перед внесением изменений на рабочую среду ПАК, оно должно пройти как минимум, регрессионное и функциональное тестирование на тестовом контуре соответствующей ИС. Процесс и порядок проведения тестирования определяется отдельным документом и не рассматривается в данном Порядке.

- Исполнителем на каждое  изменение должен быть зарегистрирован отдельный RFC на статусе «открыто» (т.е. черновик). Основные поля:

- Тема - краткое, но понятное описание предполагаемого изменения.

- Вид RFC - вид планируемого изменения - ППО, БПО, СПО, АПО, Скрипт, Подписки, Прочее (возможен множественный выбор);

- Информационные системы - ИС в которой будут производиться изменения;

- Влияние на ИС - необязательное поле - указывается влияние на другие ИС, по которым необходимо привлечение соисполнителей;

- Версии ИС - номера  версий ИС (ВИС), являющихся основанием изменения (после создания RFC его номер указывается в ВИС - в поле "RFC"). Также в данном поле указывается значение поля "Требуемые доп. ВИС" ВИС, если указана необходимость обновления ядра;

- В случае проведения работ, не связанных с изменением программного кода, вместо поля «Версии ИС» указывается поле «Атрибут СУЭ», в которое вносятся номера инцидентов с описанием зарегистрированной проблемы, на устранение которой направлено изменение;

- Ориентировочная длительность - в часах - ориентировочная длительность работ по установке/применению (допустимы дробные значения);

- Плановая длительность апробации - в часах - плановая длительность работ по апробации (после установки в рамках работ на ПС) (допустимы дробные значения).  При формировании на основании ВИС плановая длительность апробации указана в ВИС;

- Плановое время установки - плановое время начала полноценной доступности сервиса (включая установку и апробацию);

- Сведения об инициаторе - сведения об инициаторе изменения;

- Родительский RFC - указывается, если текущее изменение зависит от другого изменения;

- Описание - подробное описание. Для описания используется шаблон, представленный по ссылке: https://dkb.sk.roskazna.ru/pages/viewpage.action?pageId=5374266

- Вложения. RFC для подсистем ЭБ должен содержать:

  - Инструкцию по обновлению,

  - ПиМ регрессионного  тестирования,

  - ПиМ функционального тестирования,

  - План работ,

  - План апробации,

  - Протокол проведения регрессионного тестирования на тестовой среде,

  - Протокол проведения функционального тестирования на тестовой среде.

- Экстренная ТП проводится при возникновении аварии/получении массовых проблем по функциональной/технологической подсистеме. В заявке на проведение экстренной ТП в СУВВ в поле «Тип работ» выбирается значение «Экстренная ТП».

- RFC направляется на «анализ».

На статусе «анализ» куратор работ проверяет правильность заполнения RFC (включая проверку корректности описания на соответствие шаблону), указывает точные даты и время начала и окончания работ в полях:

  - Время начала работ (ПС):

  - Время окончания работ (ПС):

  - Время начала апробации:

  - Время окончания апробации:

  - Плановое время установки

и, при необходимости, дополняет его данными:

  - Протоколами проведения регрессионного и функционального тестирования;

  - детализированным планом работ;

  - планом проведения апробации;

  - контрольными точками.

- Куратор работ направляет RFC на «подтверждение», заполняя поля «менеджер сервиса» и »менеджер тестирования».

- На статусе «подтверждение» менеджер сервиса проверяет полноту предоставленной информации. В частности:

  - Наличие значения в поле «Версии ИС» и его корректность (для изменений ППО);

  - Наличие заполненного поля «Атрибут СУЭ» (для RFC, не связанных с изменением ППО);

  - Проверку корректности описания (включая соответствие шаблону);

  - Наличие и корректность:

    - протоколов проведения регрессионного и функционального тестирования на тестовой среде;

    - детализированного плана работ,

    - плана проведения апробации,

    - контрольных точек в детализированном плане работ,

    - непревышение значения поля "Плановое время установки" над значением поля "Плановое время установки (Вх)" (по возможности).

- В случае отсутствия препятствий для проведения работ в запрошенное время, Менеджер сервиса направляет RFC на «согласование», заполняя поле «Менеджер изменений».

- На статусе «согласование» менеджер изменений осуществляет:

- проверку корректности описания (включая соответствие шаблону) для всех видов RFC, кроме скриптов;

- контроль сроков согласования;

- проверку на отсутствие пересечения работ;

- готовит лист согласования. Для этого в RFC нажимается кнопка "Экспорт" и выбирается пункт «Word»;

- обеспечивает согласование ТП;

- направляет экспортированный лист ответственным за согласование лицам и на группу рассылки CAB@roskazna.ru, получив по электронной почте запрос на согласование ТП, они отвечают в течение часа о своем решении: «согласовано» либо «не согласовано» с указанием причины.

- При положительном результате согласования менеджер изменений переводит RFC на статус «согласовано» действием согласовать. При отрицательном результате согласования или наличии вопросов переводит на «анализ» с комментарием о причине отказа. В случае возврата на анализ для корректировки времени проведения работ, Куратор работ проводит планирование работ с учетом установленных запретов, и процедура согласования возобновляется с шага «Подтверждение»

- Куратор работ на статусе «согласовано» назначает конкретного исполнителя.

- На статусе «согласовано» исполнитель отслеживает начало работ и при наступлении назначенного времени переводит RFC «к выполнению».

- Исполнитель на статусе «в работе» осуществляет проведение работ по согласованному графику и оставляет комментарии к RFC при выполнении по каждому пункту работ. По окончанию работ производится переход «на апробацию» с комментарием о результатах работ.

- На статусе «апробация» менеджер тестирования:

  - обеспечивает проведение апробации;

  - прикладывает скан-копию подписанного протокола апробации;

  - направляет RFC «на верификацию».

- На статусе «верификация» куратор работ:

  - проводит анализ протокола апробации на наличие критических проблем;

  - при отсутствии критических проблем RFC переводится «на проверку»;

  - при наличии критических проблем, возможности восстановления и отсутствии возможности применения временного решения от РП,  переводит RFC «на восстановление» с соответствующим комментарием;

  - при наличии критических проблем и невозможности восстановления куратор работ переводит RFC на статус «проблемы» действием «обнаружены проблемы» с соответствующим комментарием.

- На статусе «восстановление» куратор работ:

  - проводит восстановление ИС. Информирование по статусу производится каждые 30 мин в виде комментариев к RFC;

  - подтверждает работоспособность системы после восстановления в виде комментария к RFC;

  - формирует список проблем и прикрепляет его к RFC;

  - переводит RFC «на проверку» с соответствующим комментарием.

- На статусе «проблемы» куратор работ:

  - производит регистрацию проблем и массовых инцидентов и указывает их номера в RFC в поле «Атрибут СУЭ»;

  - после устранения проблем переводит RFC «на проверку» с соответствующим комментарием.

- На статусе «проверка» менеджер инцидентов убеждается в наличии всей необходимой информации, затем:

  - При успешном завершении работ переводит RFC действием закрыть на статус «закрыто» с кодом закрытия «решено» и с комментарием: «Работы проведены успешно».

  - После устранения проблем - переводит RFC действием закрыть на статус «закрыто» с кодом закрытия «решено некачественно» и с комментарием: «Работы проведены. При проведении возникли проблемы, которые были устранены».

  - После восстановления ИС – переводит RFC действием закрыть на статус «закрыто» с кодом закрытия «Решить не удалось» и с комментарием: «Работы не проведены. При проведении возникли нерешаемые проблемы. Было произведено восстановление к первоначальному состоянию».

  - В иных случаях - переводит RFC действием закрыть на статус «закрыто» с кодом закрытия и с комментарием в зависимости от ситуации, отраженной в задаче.

- После перехода RFC в статус «закрыто» менеджер сервиса обеспечивает снятие соответствующего уведомления с публикации на странице входа в ЛК ГИИС ЭБ сайта ЕПБС (если публиковалось).

- При согласовании ТП менеджер событий обеспечивает снятие ИТ-сервиса с мониторинга на период проведения работ.

- Схема процесса, отражающая указанные выше правила, прикреплена к документу (Приложение 1)

Функциональный заказчик по подсистеме ГИИС ЭБ, исходя из планируемых потребностей бизнес-процессов пользователей, может сократить, вплоть до полной отмены, время технологического окна, как на всю Систему, так и на отдельную ее подсистему.

Исключением является согласование ТП по ИТ-сервисам Федерального казначейства, которые предоставляют сервисы выдачи информации через СМЭВ.

При проведении работ влияющих на доступность данных ИТ-сервисов через СМЭВ:

- запрос на согласование плановых работ должен быть направлен не позднее 6 дней до планируемой даты проведения работ.

- запрос на проведение экстренных технических работ должен быть направлен незамедлительно при обнаружении необходимости их проведения.

Указанные сроки обусловлены  необходимостью направления официального уведомления о проводимых работах в Ситуационный центр Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для информирования участников СМЭВ.

Внимание! Все технические работы, влияющие на доступность ИТ-сервисов через СМЭВ должны проводиться в периоды наименьшей нагрузки на сервисы (после 23:00 и до 05:00 по московскому времени, ориентируясь на целевую точку времени, вокруг которой рассчитывается остановка сервиса – 3:00).

Исключением является согласование ТП по ЕИС

Если ТП по ЕИС проводится вне согласованного графика проведения регламентных работ, размещенного на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, то запрос должен быть направлен на согласование не менее чем за 1 рабочий день до начала работ.

В случае возникновения необходимости привлечения для выполнения работ сторонних экспертов (сторонних Исполнителей, вендоров) Исполнитель самостоятельно привлекает необходимые ему ресурсы и информирует об этом Менеджера сервиса и Менеджера изменений на адреса рассылки задействованных Исполнителей в произвольной форме.

В случае выполнения работ на территории ЦАФК, МОУ ФК или ФКУ «ЦОКР» и необходимости обеспечения пропуска Исполнителя на место проведения работ, Исполнитель обязан согласовать работы не менее чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ.

Приложение 1

Схема процесса согласования технологических пауз